Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXX/255/10

Rady Gminy Lipka

z dnia 26 stycznia 2010  r.

ANEKS

do

PLANU

ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

WIELKI BUCZEK

NA LATA

2008-2015

Styczeń 2010

Autor:

Rada Sołecka

Sołectwa Wielki Buczek

Koordynator opracowania:

Anna Wrzeszcz

Wykonawca:

Anna Wrzeszcz

wrzeszcz@lipka.pnet.pl

SPIS TREŚCI:

WSTĘP	4

1.	WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY – AKTUALIZACJA PUNKTU 13	5

2.	OPIS ZADANIA priorytetowego - aktualizacja punktu 14	7

3.	OPIS ZADANIA DRUGIEGO REALIZOWANEGO  W RAMACH PROW 2007-2013	9

4.	OPIS ZADANIA TRZECIEGO REALIZOWANEGO  W RAMACH PROW 2007-2013	11

5.	ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA PRIORYTETOWEGO	12

6.	ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA DRUGIEGO	13

7.	HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA PRIORYTETOWEGO	15

8.	HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA DRUGIEGO	16

9.	HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA trzeciego	17

10.	WDRAŻANIE PLANU ODNOWY Miejscowości WIELKI BUCZEK	18

11.	MONITOROWANIE PLANU ODNOWY Miejscowości WIELKI BUCZEK	20

12.	PUBLIC RELATIONS PLANU ODNOWY Miejscowości WIELKI BUCZEK	21

13.	Wykaz TABEL	22

# WSTĘP

Podstawą rozwoju miejscowości Wielki Buczek jest dokument pn. „Plan Odnowy Miejscowości Wielki Buczek”, który określa misję, cele i kierunki działania wraz z zadaniami inwestycyjnymi na lata 2008 - 2015. Dokument ten poddany ocenie mieszkańców, a następnie uchwalony przez Zebranie Wiejskie zawiera również wariant rozwoju.

W związku rozpoczętym naborem wniosków w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz planowanym rozpoczęciem naboru wniosków w ramach działania „LEADER” objętymi Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na Lata 2007-2013, Rada Sołecka Wielkiego Buczka wraz z mieszkańcami zaktualizowała opracowany w maju 2008 roku, 
a przyjęty Uchwałą Nr 1/09 Zebrania Sołectwa Wielki Buczek z dnia 27 maja 2008 r., 
i zatwierdzony Uchwałą Nr  XVII/133/08 Rady Gminy Lipka z dnia 29 maja 2008 r. Plan Odnowy Miejscowości Wielki Buczek.

Zaktualizowano punkt 14,15,16,17 POMu. Pozostałe zapisy w Planie Odnowy Miejscowości Wielki Buczek pozostają bez zmian.

Zapisy „Planu Odnowy Miejscowości Wielki Buczek” są spójne z Narodową Strategią Spójności, Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2007-2013, 
ze Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku oraz Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Lipka. Cele i działania zaproponowane w omawianym opracowaniu nawiązują do dokumentów strategicznych wyższego rzędu.

# WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY – AKTUALIZACJA PUNKTU 13

Tabela Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zawiera przedsięwzięcia inwestycyjne, które zostały uzgodnione przez Radę Sołecką i mieszkańców miejscowości Wielki Buczek, jako propozycje inwestycji do Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lipka.

Umieszczone przedsięwzięcia zostały zaplanowane na lata 2008-2015. Część z tych zadań będzie finansowana przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Natomiast pozostałe inwestycje sfinansowane będą przy udziale budżetu gminy 
i dostępnych funduszy pozabudżetowych.

Planowane przedsięwzięcia inwestycyjne nie posiadają jeszcze dokumentacji techniczno-kosztorysowej. Sporządzana ona będzie systematycznie dla każdej z planowanych inwestycji.

Tabela 1 Wieloletni Plan Inwestycyjny - (wartość inwestycji w PLN)

| Nazwa zadania | Nakłady całkowite | Koszty kwalifikowane (bez VAT) | Środki własne | Dofinansowanie | Lata realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont i przebudowa drogi Wielki Buczek - Stołuńsko | 100.000 | - | 100.000 | - | 2008-2009 |
| Remont Wiejskiego Domu Kultury w Wielkim Buczku – Centrum Kultury Ludowej w Gminie Lipka – zadanie realizowane w ramach PROW | 625.000 | 512.000 | 266.000 | 384.000 | 2009-2010 |
| Remont nawierzchni ulic | 70.000 | - | 70.000 | - | 2010 |
| Odnowienie elewacji zewnętrznej i dachu dzwonnicy przykościelnej z 1739 roku – zadanie realizowane w ramach PROW | 83.309,71 | 68.286,64 | 20.827,71 | 62.482 | 2010-2011 |
| Remont i wyposażenie obiektów instytucji kultury na terenie gminy Lipka Zadanie realizowane w ramach PROW | 50.000 | 40.983,60 | 19.263 | 30.737 | 2010-2011 |
| Zagospodarowanie centrum wsi Wielki Buczek – zadanie realizowane w ramach PROW | 35.000 | 35.000 | 10.500 | 24.500 | 2011 |
| Budowa przydomowych oczyszczalni z budynków użyteczności publicznej | 10.000 | - | 10.000 | - | 2011-2012 |
| Remont strażnicy OSP | 10.000 | - | 10.000 | - | 2013 |
| Adaptacja budynku przedszkola | 20.000 | - | 20.000 | - | 2014 |

# OPIS ZADANIA priorytetowego - aktualizacja punktu 14

remont wiejskiego domu kultury W WIELKIM BUCZKU – centrum kultury ludowej w gminie lipka

# Zadaniem priorytetowym, przewidzianym do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie Odnowa i rozwój wsi  jest „Remont Wiejskiego Domu Kultury 
w Wielkim Buczku – Centrum Kultury Ludowej w Gminie Lipka”.

# Planowane przedsięwzięcie obejmie swym zakresem prac generalny remont Wiejskiego Domu Kultury w Wielkim Buczku, gmina Lipka. W ramach przedmiotowego projektu wykonane zostaną także prace związane z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku, tj. chodniki, parking, skwery zielone dla korzystających z obiektu WDK. Ponadto planuje się również instalację przekaźnika umożliwiającego korzystanie wszystkim mieszkańcom Wielkiego Buczka i okolic z Internetu.

# Wiejski Dom Kultury w Wielkim Buczku jest filią Gminnego Ośrodka Kultury 
w Lipce, mieszczącą się w budynku wybudowanym w tzw. czynie społecznym w 1968r. Obiekt o powierzchni użytkowej 250 m2 posiada salę widowiskową na 170 miejsc siedzących, scenę z zapleczem, salę do ćwiczeń dla zespołów amatorskich, a także pomieszczenie filii biblioteki gminnej. WDK w Wielkim Buczku jest spadkobiercą  historycznej  działalności amatorskiego ruchu artystycznego, który działa nieprzerwanie od okresu międzywojennego na złotowszczyźnie.

# Największym mankamentem istniejącego obiektu WDK jest obecny stan techniczny stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, dachu oraz brak dostatecznej izolacji cieplnej ścian i stropów, który przekłada się na duże koszty utrzymania budynku w sezonie grzewczym. Wykończenie podłóg i posadzek wykonane jest z betonu bez izolacji poziomej, zaś występujące różnice poziomów wynoszą aż do 20 cm.

# Poprzez remont pomieszczeń obiektu WDK poprawie ulegnie stan techniczny budynku. Realizacja inwestycji wpłynie ponadto na obniżenie kosztów utrzymania obiektu. Dodatkowo przyczyni się do poprawy warunków pracy amatorskiego ruchu artystycznego działającego przy Wiejskim Domu Kultury w Wielkim Buczku. Przestronny, wolnostojący obiekt WDK stanie się atrakcyjnym punktem na turystycznej mapie KRAJNY. Stałe ekspozycje historii „Związku Polaków w Niemczech” poruszające problematykę współistnienia narodów polskiego i niemieckiego na terenach Krajny wzbudzają bowiem coraz większe zainteresowanie wycieczek oraz indywidualnych zwiedzających z zagranicy. Ważną sprawą jest również podniesienie atrakcyjności turystycznej dla licznie odwiedzających Wielki Buczek turystów z Polski i zagranicy.

# Głównym celem przedmiotowego projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Wielkiego Buczka osiągnięta poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych społeczności lokalnej. Zagospodarowanie przestrzeni przy budynku wpłynie natomiast na poprawę estetyki miejscowości.

Szacunkowy koszt zadania priorytetowego będzie wynosił 625 000,00 zł. Jego realizacja jest planowana na lata 2009-2010.

# OPIS ZADANIA DRUGIEGO REALIZOWANEGO 
W RAMACH PROW 2007-2013

ODNOWIENIE ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ ORAZ DACHU DZWONNICY PRZYKOŚCIELNEJ Z 1739 R. 
W WIELKIM BUCZKU

Zadaniem kolejnym, przewidzianym do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i rozwój wsi” jest „Odnowienie elewacji zewnętrznej i dachu drewnianej dzwonnicy w Wielkim Buczku”, która usytuowana jest przy kościele p.w. Św. Trójcy w Wielkim Buczku (po jego południowej stronie, w zachodniej części dawnego, przykościelnego cmentarza) nierozerwalnie od 1739 r. Ogrodzony drewnianym płotem kompleks położony jest w centrum wsi, na wzniesieniu u stóp którego od zachodu biegnie lokalna droga. Dzwonnica przykościelna wzniesiona została w początkach XVII w. Umieszczono w niej dzwon z datą 1625 r. W czasie drugiej wojny szwedzkiej dzwonnica została uszkodzona. W końcu XVII w. założono nowy dach, następnie rozebrano ją po wzniesieniu nowego kościoła. (lata 1729-1734). Obecnie istniejącą barokową dzwonnicę zbudowano w 1739 r., W 1835 r. poddana była odnowie, jednakże zakres przeprowadzonych prac  nie jest znany. Prawdopodobnie wymieniono zniszczone, pojedyncze, usztywniające elementy konstrukcyjne oraz deski szalunku i pokrycie dachu. Nie znane są dalsze losy dzwonnicy. Przypuszcza się, że remont dzwonnicy miał miejsce w 1903 r., przy okazji remontu kościoła. Zapewne wówczas dokonano prace naprawcze gontowego pokrycia hełmu oraz szalunku. Następny remont dokonany był z okazji 200 lecie konsekracji kościoła w 1934 r.

Do dzisiaj drewniana dzwonnica wraz z kościołem stanowią integralną część działki należącej do Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Świętej Trójcy w Wielkim Buczku.

Planowane przedsięwzięcie obejmie swym zakresem rewitalizację zabytkowej dzwonnicy w miejscach zniszczonych upływem czasu. Prace te polegały będą na rozebraniu obicia ścian z desek na wpust lub półwpust, następnie wymianie listew przyściennych 
oraz gontu dachu i iglicy.

# Poprzez odnowienie elewacji zewnętrznej i dachu dzwonnicy poprawie ulegnie stan techniczny i jednocześnie estetyczny dzwonnicy. Realizacja inwestycji umożliwi zachowanie dziedzictwa kulturowego przez szereg kolejnych lat. Wolnostojąca drewniana dzwonnica stanie się atrakcyjnym punktem na turystycznej mapie KRAJNY. Ważną sprawą jest również podniesienie atrakcyjności turystycznej dla licznie odwiedzających Wielki Buczek turystów
 z Polski i zagranicy. Podobnie jak w pierwszym zadaniu, głównym celem odnowienia elewacji zewnętrznej i dachu dzwonnicy jest poprawa jakości życia mieszkańców Wielkiego Buczka osiągnięta poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych społeczności lokalnej.

# Celem inwestycji jest poprawa jakości życia mieszkańców na terenie sołectwa Wielki Buczek oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez realizację omówionej inwestycji.

# Wartość inwestycji szacowana jest na kwotę ok. 84 tys. zł i jej realizacja możliwa będzie tylko i wyłącznie przy wsparciu ze środków zewnętrznych. Planowany termin realizacji przedmiotowej inwestycji to lata 2010-2011.

# OPIS ZADANIA TRZECIEGO REALIZOWANEGO 
W RAMACH PROW 2007-2013

REMONT I WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW INSTYTUCJI KULTURY 
NA TERENIE GMINY LIPKA

Kolejnym zadaniem, które planowane jest do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i rozwój wsi” jest „Remont i wyposażenie obiektów instytucji kultury na terenie gminy Lipka”. W ramach tego zadania planowane jest 
m.in. wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Wielkim Buczku w niezbędne elementy, dzięki którym powstanie integralna całość. W związku z tym, że pierwsze zadanie, 
tj. „Remont Wiejskiego Domu Kultury w Wielkim Buczku – Centrum Kultury Ludowej 
w Gminie Lipka” zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działania „Odnowa i rozwój wsi”, mieszkańcy Wsi Wielki Buczek wspólnie postanowili, by stworzyć miejsce, które będzie kompleksowo przystosowane do prowadzenia działań z zakresu kultury. W Wiejskim Dom Kultury 
w Wielkim Buczku rokrocznie odbywają się naukowe konferencje Buczkowskie, na które przyjeżdżają naukowcy oraz zaproszeni goście z całego kraju. Remont, a następnie wyposażenie obiektu zdecydowanie przyczyni się do poprawy warunków pracy amatorskiego ruchu artystycznego działającego przy Wiejskim Domu Kultury w Wielkim Buczku. Ponadto umożliwi prowadzenie wszelkiego rodzaju zabaw okolicznościowych.

Cel, jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Wielki Buczek zostanie osiągnięty. Turyści odwiedzający Wielki Buczek zostaną mile zaskoczeni zmianą wizerunku wsi. Wszystkie działania na terenie miejscowości jeszcze bardziej wzmagają aktywność społeczną i chęć do dalszego pozyskiwania środków finansowych. Mała wieś, a taka piękna…

Koszt szacowany wyposażenia obiektu instytucji kultury szacowany jest na kwotę 
50 tys. zł.

# ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA PRIORYTETOWEGO

remont wiejskiego domu kultury W WIELKIM BUCZKU – centrum kultury ludowej w gminie lipka

Tabela 2 Zbiorcze zestawienie kosztów pierwszego zadania priorytetowego „Remont Wiejskiego Domu Kultury w Wielkim Buczku – Centrum Kultury Ludowej w Gminie Lipka”

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- |
|  |  | netto | VAT 22 % | brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Modernizacja stropodachu, docieplenie poziome. | 71.773,77 | 15.790,23 | 87.564,00 |
| 2 | Wymiana stolarki zewnętrznej. | 65.143,44 | 14.331,56 | 79.475,00 |
| 3 | Wymiana stolarki wewnętrznej. | 14.981,97 | 3.296,03 | 18.278,00 |
| 4 | Posadzka. | 103.075,41 | 22.676,59 | 125.752,00 |
| 5 | Odnowienie ścian. | 25.554,10 | 5.621,90 | 31.176,00 |
| 6 | Docieplenie ścian. | 74.533,61 | 16.397,39 | 90.931,00 |
| 7 | Wymiana instalacji elektrycznej. | 55.751,64 | 12.265,36 | 68.017,00 |
| 8 | Wymiana instalacji centralnego ogrzewania. | 69.236,07 | 15.231,93 | 84.468,00 |
| 9 | Elementy zewnętrzne. | 32.245,08 | 7.093,92 | 39.339,00 |
| R A Z E M | 512.295,08 | 112.704,92 | 625.000,00 |

# ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA DRUGIEGO

ODNOWIENIE ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ ORAZ DACHU DZWONNICY PRZYKOŚCIELNEJ Z 1739 R. 
W WIELKIM BUCZKU

Tabela 3.  Zbiorcze zestawienie kosztów drugiego zadania „Odnowienie elewacji zewnętrznej oraz dachu dzwonnicy przykościelnej z 1739 r. w Wielkim Buczku”.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- |
|  |  | netto | VAT 7 % | brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Prace przygotowawcze i rozbiórkowe | 11 364,61 | 2 500,21 | 13 864,82 |
| 2 | Elewacja | 32 725,66 | 7 199,64 | 39 925,30 |
| 3 | Pokrycie dachowe | 8 492,98 | 1 868,46 | 10 361,44 |
| 4 | Prace impregnacyjne | 7 424,71 | 1 633,44 | 9 058,15 |
| 5 | Prace ogólnobudowlane | 2 000,00 | 440,00 | 2 440,00 |
| 6 | Stolarka | 3 000,00 | 660,00 | 3 660,00 |
| 7 | Dokumentacja budowlana | 2 049,18 | 450,82 | 2 500,00 |
| 8 | Nadzór inwestorski | 1 229,51 | 270,49 | 1 500,00 |
| R A Z E M | 68 286,65 | 15 023,06 | 83 309,71 |

# ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA TRZECIEGO

REMONT I WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW INSTYTUCJI KULTURY NA TERENIE GMINY LIPKA

Tabela 4.  Zbiorcze zestawienie kosztów trzeciego zadania „Remont i wyposażenie obiektów instytucji kultury na terenie gminy Lipka”.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- |
|  |  | netto | VAT 7 % | brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Sala widowiskowa | 12.500,00 | 2.750,00 | 15.250,00 |
| 2 | Świetlica | 11.648,00 | 2562,56 | 14.210,56 |
| 3 | Sala komputerowa | 12.492,00 | 2748,24 | 15.240,24 |
| 4 | Biuro instruktora WDK | 1.795,00 | 394,90 | 2.189,90 |
| R A Z E M | 38.435,00 | 8.455,70 | 46.890,70 |

# HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA PRIORYTETOWEGO

Tabela 5.  Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania priorytetowego

|  | 2009 rok | 2010 rok |
| --- | --- | --- |
| Zakres rzeczowy | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI |
| Modernizacja stropodachu, docieplenie poziome. | 87.564 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymiana stolarki zewnętrznej. |  | 79.475 |  |  |  |  |  |
| Wymiana stolarki wewnętrznej. |  | 18.278 |  |  |  |  |  |
| Posadzka. |  |  | 125.752 |  |  |  |  |
| Odnowienie ścian. |  |  |  | 31.176 |  |  |  |  |
| Docieplenie ścian. |  |  |  |  | 90.931 |  |  |  |
| Wymiana instalacji elektrycznej. |  |  |  |  |  | 68.017 |  |  |
| Wymiana instalacji centralnego ogrzewania. |  |  |  |  |  |  | 84.468 |  |
| Elementy zewnętrzne. |  |  |  |  |  |  |  | 39.339 |

# HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA DRUGIEGO

Tabela 6.  Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania drugiego

|  | 2009 rok | 2010 rok | 2011 rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Zakres rzeczowy | XI | XI | XII | I | II | III | IV |
| Prace przygotowawcze i rozbiórkowe |  | 13 864,82 |  |  |  |  |  |
| Elewacja |  |  | 39 925,30 |  |  |  |  |
| Pokrycie dachowe |  |  |  | 10 361,44 |  |  |  |
| Prace impregnacyjne |  |  |  |  |  |  | 9 058,15 |
| Prace ogólnobudowlane |  |  |  |  |  |  | 2 440,00 |
| Stolarka |  |  |  |  |  | 3 660,00 |  |
| Dokumentacja budowlana | 2 500,00 |  |  |  |  |  |  |
| Nadzór inwestorski |  | 1 500,00 |

# HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA trzeciego

Tabela 7.  Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania trzeciego

|  | 2010 rok |
| --- | --- |
| Zakres rzeczowy | I | II |
| Sala widowiskowa | 12.500,00 |  |
| Świetlica | 11.648,00 |  |
| Sala komputerowa |  | 12.492,00 |
| Biuro instruktora WDK |  | 1.795,00 |

# WDRAŻANIE PLANU ODNOWY Miejscowości WIELKI BUCZEK

Tabela 8.  Harmonogram wdrażania Planu Odnowy Miejscowości Wielki Buczek

| ZADANIE | ODPOWIEDZIALNI | TERMIN REALIZACJI |
| --- | --- | --- |
| Przedłożenie Planu Odnowy Miejscowości Wielki Buczek przedstawicielom Zebrania Wiejskiego | Wójt | Maj 2008 |
| Uchwalenie Planu Odnowy Miejscowości Wielki Buczek przez Zebranie Wiejskie | Zebranie Wiejskie | Maj 2008 |
| Zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Wielki Buczek na Sesji Rady Gminy | Rada Gminy | Maj 2008 |
| Opracowanie strony www sołectwa Wielki Buczek w Internecie z zamieszczeniem Planu Odnowy Miejscowości Wielki Buczek | Wójt | Lipiec 2008 |
| Przedłożenie Aneksu do Planu Odnowy Miejscowości Wielki Buczek na lata 2008-2015 przedstawicielom Zebrania Wiejskiego | Wójt | Styczeń 2010 |
| Uchwalenie Aneksu do Planu Odnowy Miejscowości Wielki Buczek na lata 2008-2015 przez Zebranie Wiejskie | Zebranie Wiejskie | Styczeń 2010 |
| Zatwierdzenie aneksu do Planu Odnowy Miejscowości Wielki Buczek na lata 2008-2015 na Sesji Rady Gminy | Rada Gminy | Styczeń 2010 |
| Opracowanie dokumentacji technicznych ze szczególnym uwzględnieniem projektów i zadań mogących uzyskać wsparcie z funduszy strukturalnych | Wójt | Do roku 2013 |
| Realizacja zadań określonych poszczególnymi projektami zgodnie z harmonogramem przyjętym w WPI | Wójt, Rada Sołecka | Do roku 2015 |

# MONITOROWANIE PLANU ODNOWY Miejscowości WIELKI BUCZEK

Tabela 9. Harmonogram monitorowania Planu Odnowy Miejscowości Wielki Buczek

| ZADANIE | ODPOWIEDZIALNI | TERMIN REALIZACJI |
| --- | --- | --- |
| Przedkładanie raportów z przebiegu realizacji projektów i zadań zamieszczonych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym | Rada Sołecka | Co sześć miesięcy począwszy od miesiąca listopada 2008 roku na ręce przedstawicieli Zebrania Wiejskiego |
| Ocena realizacji WPI | Rada Sołecka | Przed sesją absolutoryjną każdego roku |
| Organizacja debat strategicznych z udziałem osób tworzących wcześniej program dla oceny jego aktualności | Rada Sołecka | Raz na dwa lata |

* - Ze względu na zmieniającą się sytuację społeczno – gospodarczą na skutek zdarzeń wcześniej nieprzewidywalnych lub z innych ważnych powodów Plan Odnowy Miejscowości Wielki Buczek może zostać skorygowany w każdym z jego rozdziałów, o ile wniosek z uzasadnieniem złoży jeden z członków Rady Sołeckiej na ręce Przewodniczącego Rady Sołeckiej. Wniosek taki Przewodniczący Rady Sołeckiej poddaje procedurze uchwalania dokonywanego przez Zebranie Wiejskie i zatwierdzania przez Radę Gminy.

# PUBLIC RELATIONS PLANU ODNOWY Miejscowości WIELKI BUCZEK

Public Relations, którego zadaniem jest upowszechnianie zamierzeń Planu Odnowy Miejscowości Wielki Buczek pośród przyszłych beneficjentów, wykonawców i decydentów opierać się będzie o trzy formy komunikacji:

- Internet,

- Prasa lokalna,

- Promocja i reklama bezpośrednia.

Internet będzie głównym dostawcą informacji o Planie Odnowy Miejscowości Wielki Buczek. W witrynie internetowej gminy Lipka zostanie utworzona podstrona poświęcona Planowi Odnowy Miejscowości Wielki Buczek z zamieszczonym dokumentem w plikach pdf.

Internet służyć będzie również komunikacji pomiędzy bezpośrednio odpowiedzialnym za wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości Wielki Buczek (Urzędem Gminy w Lipce), a zainteresowanymi podmiotami samorządowymi, biznesowymi i organizacjami pozarządowymi.

Prasa lokalna i centralna służyć będzie jedynie upowszechnianiu informacji w różnych kręgach potencjalnych beneficjentów i wykonawców Planu Odnowy Miejscowości Wielki Buczek o istnieniu takiego dokumentu i sposobie jego monitorowania i wdrażania, kierując do źródła informacji, jakim będzie Internet.

Promocja i reklama bezpośrednia będzie skierowana do wybranych, potencjalnych wykonawców, inwestorów zidentyfikowanych na podstawie analizy przedsięwzięć inwestycyjnych zawartych w Planie Odnowy Miejscowości Wielki Buczek.

Powyższa promocja i reklama polegać będzie na bezpośrednim zapraszaniu do negocjacji wybranych podmiotów, mogących być partnerami w realizacji poszczególnych zamierzeń Planu Odnowy Miejscowości.

# Wykaz TABEL

Tabela 3. Wieloletni Plan Inwestycyjny - (wartość inwestycji w PLN) …………………………………….…5

Tabela 4 Zbiorcze zestawienie kosztów pierwszego zadania priorytetowego „Remont Wiejskiego Domu Kultury w Wielkim Buczku – Centrum Kultury Ludowej w Gminie Lipka” ………………...…12

Tabela 3.  Zbiorcze zestawienie kosztów drugiego zadania „Odnowienie elewacji zewnętrznej oraz dachu dzwonnicy przykościelnej z 1739 r. w Wielkim Buczku”……………………………………………………..13

Tabela 4.  Zbiorcze zestawienie kosztów trzeciego zadania „Remont i wyposażenie obiektów instytucji kultury na terenie gminy Lipka”……………………………………………………………………………….14

Tabela 5.  Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania priorytetowego ………………………………….15

Tabela 6.  Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania drugiego …………………………………………16

Tabela 7.  Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania trzeciego …………………………………………17

Tabela 8.  Harmonogram wdrażania Planu Odnowy Miejscowości Wielki Buczek ……………………..…18

Tabela 9. Harmonogram monitorowania Planu Odnowy Miejscowości Wielki Buczek ………………...…20